SkoolBay

Marketplace de Serviços entre Estudantes Universitários

Relatório do Grupo — Entrega Final do Projeto

Engenharia de Software I · Prof. Toacy Oliveira · Instituto Piaget · 2025/2026

Equipa

António Rafael Marques Simões — 2022115742

Diogo Filipe Gonçalves Pereira — 2024115723

Kauã Henrique Santos Pina — 2024126856

Leonardo Alexandre Martins Afonso — 2022111829

Marinela Suely João Bettencourt — 2024117541

Miguel Lourenço e Lozano Alves de Almeida Costa — 2024107218

Repositório: github.com/pereira2001/ESTG-ESI-SkoolBay

Junho de 2026

# 1. Descrição do Sistema Desenvolvido

O SkoolBay é uma plataforma web do tipo marketplace peer-to-peer que permite a estudantes universitários publicar, pesquisar e contratar serviços entre si — explicações, design, tradução, programação, revisão de textos, entre outros. A plataforma diferencia-se de marketplaces genéricos (Fiverr, OLX) por ser exclusivamente académica: o registo é restrito a endereços de e-mail institucionais verificados, e o sistema de reputação é construído dentro da própria comunidade universitária.

## 1.1 Funcionalidades implementadas

Foram implementadas as 20 User Stories planeadas (US-001 a US-020), distribuídas por cinco grandes áreas funcionais:

- Autenticação e perfis — registo com validação de domínio institucional, verificação de e-mail, login/logout com NextAuth.js v5 e gestão de perfil público com avatar e rating médio.

- Gestão de serviços — publicação, edição e remoção (soft delete) de serviços, listagem com paginação, pesquisa full-text, filtros por categoria e preço, e página de detalhe com avaliações.

- Pedidos de serviço — máquina de estados completa (PENDING → ACCEPTED/REJECTED → COMPLETED/CANCELLED), painel do prestador para gerir pedidos recebidos e painel do cliente para acompanhar pedidos enviados.

- Reputação e moderação — avaliações 1–5 estrelas após conclusão do serviço, recálculo automático do rating do prestador, denúncias de serviços/utilizadores e painel de moderação com gestão de domínios institucionais e de moderadores.

- Funcionalidades com LLM — pesquisa semântica inteligente na listagem de serviços e sugestão automática de preço no formulário de criação, através da API Groq (modelo llama-3.3-70b-versatile).

## 1.2 Arquitetura e stack tecnológica

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Backend | Next.js Route Handlers + Server Actions |
| Base de dados | PostgreSQL 16 + Prisma ORM |
| Autenticação | NextAuth.js v5 + bcrypt (salt 12) |
| Validação | Zod (schemas partilhados entre cliente e servidor) |
| IA / LLM | Groq API — llama-3.3-70b-versatile |
| Infraestrutura | Docker + Docker Compose (PostgreSQL local) |
| CI/CD | GitHub Actions (lint, typecheck, testes) |
| Testes | Vitest (unitários) + testes de aceitação documentados por US |

O modelo de dados assenta em 7 entidades Prisma (User, Category, Service, ServiceRequest, Review, Report e enum Role), com relações e máquina de estados documentadas nos diagramas UML. O controlo de versões seguiu uma política de branch protection na main, com todo o trabalho a passar por feature branches e Pull Requests com revisão obrigatória por um colega.

# 2. Tarefas do Processo Utilizadas e Justificação

Foram utilizadas as 17 tarefas do processo descrito no material “Instruções para o Projeto ESI”, mapeadas a issues no GitHub e organizadas em milestones alinhadas com as etapas do cronograma do professor (Etapas 0–7). A tabela seguinte resume cada tarefa e o motivo da sua utilização:

| Tarefa | Descrição | Porquê foi utilizada |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Criar repositório, GitHub Project e adicionar participantes | Base de todo o processo: sem repositório partilhado e quadro Kanban não há rastreabilidade nem colaboração. O GitHub Projects (To Do / In Progress / Done) foi o quadro Scrum da equipa. |
| 4 | Criar README.md | Ponto de entrada do projeto: descrição, participantes, stack e instruções de setup, essencial para qualquer pessoa executar o sistema. |
| 5–7 | Documento de Visão (docvisao.md) | Alinhou a equipa quanto a objetivo, escopo, stakeholders e arquitetura antes de escrever código, evitando ambiguidade durante a implementação. |
| 8 | Criar User Stories | As 20 US com critérios de aceitação e priorização MoSCoW foram a unidade de planeamento de todas as sprints e a base dos testes de aceitação. |
| 9 e 11 | Criar e refinar protótipos UX | Os 9 mockups (landing, registo, perfil, serviços, dashboard, avaliação) validaram o fluxo de utilização antes da implementação, reduzindo retrabalho de UI. |
| 10 | Refinar User Stories | O refinamento ajustou critérios de aceitação e story points com base na aprendizagem das primeiras sprints. |
| 12 | Diagrama de Casos de Uso | Modelou 24 casos de uso e 5 atores (visitante, cliente, prestador, moderador, admin), clarificando permissões e fronteiras do sistema. |
| 13 | Diagrama de Classes | Definiu as 7 entidades, relações e a máquina de estados do pedido — serviu de especificação direta para o schema Prisma. |
| 14 | Implementação (Sprints 1–4) | Concretização das 20 US em código funcional, com PRs por User Story e CI a validar cada merge. |
| 15 | Testes Unitários | 37 testes Vitest sobre validações Zod e lógica de autenticação/serviços/pedidos, todos a passar no CI. |
| 16 | User Stories como Testes de Aceitação | Cada US foi executada como teste manual documentado (passos, resultado esperado, resultado real), validando o produto contra os requisitos. |
| 17 | Retrospetiva e Relatório Final | Consolidação das lições aprendidas, métricas e contribuições — entregue como documento autónomo em anexo. |

Todas as tarefas foram registadas como issues no GitHub (64 issues no total), associadas a milestones por sprint e fechadas através de Pull Requests com a referência “Closes #N”, garantindo rastreabilidade completa entre o processo definido pelo professor e o trabalho efetivamente realizado.

# 3. Documentos de Requisitos

Toda a documentação de requisitos encontra-se versionada no repositório, na pasta docs/:

| Documento | Conteúdo e localização |
| --- | --- |
| Documento de Visão | docs/docvisao.md — 8 secções: objetivo, escopo, stakeholders, equipa, funcionalidades, arquitetura, restrições e integração LLM. |
| Product Backlog / User Stories | docs/scrum/product-backlog.md — US-001 a US-020 com critérios de aceitação, prioridades MoSCoW, story points (86 no total) e atribuição a sprints. |
| Diagrama de Casos de Uso | docs/uml/casos-de-uso.md — diagrama Mermaid com 24 casos de uso e 5 atores, com descrição de cada UC. |
| Diagrama de Classes | docs/uml/diagrama-classes.md — 7 entidades, enums, relações e máquina de estados do ServiceRequest. |
| Protótipos UX | docs/ux/ — 9 mockups (landing, registo, login, perfil, criação de serviço, listagem, detalhe, dashboard, avaliação). |
| Testes de Aceitação | docs/test/acceptance-tests.md — execução documentada das User Stories como testes de aceitação. |
| Retrospetiva | docs/scrum/retrospectiva.md — retrospetiva final do projeto (ver também o documento anexo da Tarefa 17). |

# 4. Resumo de Assiduidade

A distribuição do trabalho seguiu os papéis definidos no início do projeto, com todas as tarefas registadas e atribuídas no GitHub Projects. Nota: o grupo iniciou com 7 elementos; um elemento saiu numa fase inicial, antes da atribuição individual de issues, constando apenas das issues coletivas de arranque, sem impacto no âmbito entregue pelos 6 membros ativos. A lista seguinte indica, por integrante, as issues efetivamente atribuídas e fechadas no GitHub. No total foram 64 issues: 60 atribuídas individualmente e 4 issues de arranque partilhadas por toda a equipa.

## Diogo Pereira — Scrum Master / Dev Lead (10 issues)

- #3 — Documento de Visão (docvisao.md)

- #4 — Setup Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui

- #5 — Configurar Prisma ORM + PostgreSQL

- #14 — Product Backlog e Definition of Done

- #19 — Layout base e navegação

- #20 — Diagrama de Sequência — Fluxo de Registo

- #32 — Refinar Protótipos UX

- #34 — Sistema de avaliações

- #39 — Testes Unitários — auth e user

- #60 — US-014 — Avaliar prestador

## António Simões — QA / Backend de Serviços (11 issues)

- #11 — Diagrama de Classes

- #13 — Diagrama de Estados — ServiceRequest

- #17 — Página de Login

- #21 — CRUD de serviços — criação

- #23 — Página de detalhe de serviço

- #27 — Enviar pedido de serviço

- #41 — User Stories como Testes de Aceitação

- #51 — US-005 — Publicar serviço

- #52 — US-006 — Editar serviço

- #53 — US-007 — Remover serviço

- #65 — US-019 — Navegação e layout base

## Kauã Pina — Modelação UML / Pedidos (9 issues)

- #10 — Diagrama de Casos de Uso

- #28 — Painel do prestador — gestão de pedidos

- #29 — Painel do cliente — pedidos enviados

- #33 — Diagrama de Sequência — Contratação e Avaliação

- #35 — Componente de estrelas (rating)

- #54 — US-008 — Pesquisar e filtrar serviços

- #62 — US-016 — Denunciar serviço ou utilizador

- #64 — US-018 — Dashboard principal

- #66 — US-020 — Landing page

## Leonardo Afonso — Autenticação / Testes / Documentação (10 issues)

- #16 — Registo com validação de e-mail institucional

- #24 — Listagem de serviços com pesquisa e filtros

- #42 — Documento de Retrospectiva e Relatório Final

- #43 — Documentação final completa

- #44 — Preparação da Apresentação Final

- #47 — US-001 — Registo com e-mail institucional

- #48 — US-002 — Login na plataforma

- #49 — US-003 — Logout

- #50 — US-004 — Ver e editar perfil

- #55 — US-009 — Ver detalhe de serviço

## Marinela Bettencourt — UX / Frontend / Testes (10 issues)

- #9 — Protótipos de UX (Mockups)

- #18 — Perfil de utilizador (view + edit)

- #25 — Gestão de categorias (seed + UI)

- #26 — Diagrama de Sequência — Publicação de Serviço

- #30 — Dashboard principal

- #31 — Refinar User Stories

- #37 — Painel de moderação (admin)

- #38 — Polish de UI e responsividade

- #40 — Testes Unitários — service e request

- #56 — US-010 — Enviar pedido de serviço

## Miguel Costa — Infraestrutura / Backlog / Pedidos (10 issues)

- #7 — Configurar GitHub Actions (CI/CD)

- #12 — Diagrama de Componentes

- #15 — NextAuth.js v5 com credentials provider

- #22 — CRUD de serviços — edição e remoção

- #36 — Sistema de denúncia

- #57 — US-011 — Gerir pedidos recebidos

- #58 — US-012 — Ver pedidos enviados

- #59 — US-013 — Cancelar pedido

- #61 — US-015 — Ver avaliações de prestador

- #63 — US-017 — Moderar conteúdo (admin)

## Trabalho coletivo de equipa (4 issues)

As issues de arranque do projeto foram atribuídas a toda a equipa: #1 Criar repositório GitHub, #2 Criar README.md, #6 Configurar Docker + Docker Compose e #8 Criar User Stories completas. O elemento que abandonou o projeto (Jonathan) consta apenas destas issues coletivas iniciais.

## Síntese

| Integrante | Função principal | Issues |
| --- | --- | --- |
| Diogo Pereira | Scrum Master / Dev Lead | 10 |
| António Simões | QA / Backend de Serviços | 11 |
| Kauã Pina | Modelação UML / Pedidos | 9 |
| Leonardo Afonso | Autenticação / Testes / Documentação | 10 |
| Marinela Bettencourt | UX / Frontend / Testes | 10 |
| Miguel Costa | Infraestrutura / Backlog / Pedidos | 10 |